|  |  |
| --- | --- |
| BỘ CÔNG THƯƠNG  **TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀNỘI** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Phụ lục 5**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

**PHIẾU THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐA/KLTN**

Tên đề tài: Xây dưng website bán trang sức cửa hàng Thu Hà

Họ tên sinh viên: Nguyễn Thị Thu Hà Mã SV: 2019604942

Lớp: 2019DHHTTT02 Ngành: Hệ thống thông tin Khóa: K14

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuần** | **Ngày kiểm tra** | **Kết quả đạt được** | **Nhận xét của CBHD** |
| 1 | 06/03/2023-12/03/2023 | Xác định mục tiêu, công nghê sử dụng và thiết kế database |  |
| 2 | 13/03/2023-19/03/2023 | Phân tích và đặc tả yêu cầu, nghiệp vụ của hệ thống |  |
| 3 | 20/03/2023-26/03/2023 | Backend code API người dùng: Auth, sản phẩm, thể loại, đặt mua, thanh toán ngân hàng,... |  |
| 4 | 27/03/2023-02/04/2023 | Backend: code API quản trị: tài khoản, sản phẩm, bài viết,....  Frontend: giao diện trang chủ, đăng kí. |  |
| ***Kiểm tra của Bộ môn*** □ Được tiếp tục □ Không tiếp tục Ngày:………..  Đánh giá kết quả đạt được:…….%. TBM:…………………............................... | | | | |
| 5 | 03/04/2023-09/04/2023 | Design giao diện trang: sản phẩm, giỏ hàng, tin tức, trang cá nhân |  |
| 6 | 10/04/2023-16/04/2023 | Design giao diện trang: Quên mật khẩu, ví điện tử Vnpay |  |
| 7 | 17/04/2023-23/04/2023 | BE: api tiếp thị liên kết  Design giao diện trang: chiến dịch  Design giao diện trang admin: quản lý người dùng, sản phẩm, |  |
| 8 | 24/04/2023-30/04/2023 | Design giao diện trang admin: quản lý chiến dịch, bài viết  Kiểm thử hệ thống |  |
| 9 | 01/05/2023-07/05/2023 | Hoàn thiện báo cáo |  |

Đánh giá chung:………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

Cho phép sinh viên bảo vệ ĐA/KLTN: □ Có □ Không

*Hà Nội, ngày 2 tháng 4 năm 2023*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **CBHD** |

Nguyễn Lan Anh